北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门：北京市总工会

实施部门：北京市总工会网络工作部

项目名称：2022年北京市总工会政务云服务费

评价机构：北京市总工会

参与评价

中介机构：北京和兴会计师事务所有限责任公司

北京市总工会

2023年6月

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况评价分析	8

（二）项目过程情况评价分析	10

（三）项目产出情况评价分析	12

（四）项目效益情况评价分析	13

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	14

六、有关建议	15

七、其他需要说明的问题	17

“2022年北京市总工会政务云服务费”

项目支出绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源。根据《中华人民共和国预算法》，依据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件，北京市总工会（以下简称市总工会）按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》部署要求，组建重点项目绩效评价工作组（以下简称评价工作组）对北京市总工会网络工作部（以下简称网络工作部或实施部门）负责实施的“2022年北京市总工会政务云服务费”项目（以下简称该项目）的绩效情况实施评价，形成本报告。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1.项目基本情况

项目名称：2022年北京市总工会政务云服务费

实施部门：北京市总工会网络工作部

项目类型：延续项目

项目开始时间：2022年1月

项目完成时间：2022年12月

2.项目背景

依据北京市经济和信息化局《关于加快政务信息系统入云工作的函》相关精神，落实市领导关于“尚未入云的政务信息系统按照应入云、尽入云的要求，完成入云迁移”的指示精神，市总工会已于2020度完成业务系统入云部署迁移工作。2022年，根据《北京市市级政务云管理办法》中要求，为实现入云业务系统在政务云中的稳定运行，网络工作部继续申报已入云业务系统租用其他租赁服务采购项目的相关费用。该项目由网络工作部和市总工会综合服务中心共同负责项目实施，其中，网络工作部负责项目的立项申报、项目资金管理使用；市总工会综合服务中心负责项目方案编制、合同签订及项目具体实施、政务云服务商和云服务运行日常保障管理、政务云服务效果评估、项目验收以及按照合同申请并开展资金支付。

3.主要内容及实施情况

该项目申报部门完成已入云业务系统的正常稳定运行及云资源、云服务租用工作，完成入云系统的政务云服务续租工作，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。

4.资金投入和使用情况

- 2022年该项目申请预算474.50万元，实际批复预算金额383.08万元。2022年12月9日，根据《北京市财政局关于核减北京市总工会2022年经费预算的函》（京财党政群指〔2022〕2643号），核减该项目预算131.18万元。截至2022年12月31日，该项目实际支出251.90万元，无结余。

- （二）项目绩效目标

该项目总体目标设定为：

1.完成已入云业务系统的正常稳定运行及云资源、云服务租用工作。

2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。

3.完成入云系统的政务云服务续租工作。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进实施部门总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

2.评价对象

2022年北京市总工会政务云服务费项目。

3.评价范围

以《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》文件明确的要求为准，即实施部门开展的、与2022年北京市总工会政务云服务费项目目标定位相关的工作。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》文件相关规定、要求组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价指标体系

评价工作组和专家评价工作组结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件，确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标17个，四级指标27个，其中定性指标23个，定量指标4个。评价指标体系详见附件4。

3.评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作以专家评价法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

4.评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价标准，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

- （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织该项目的绩效评价工作。评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组。按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》文件要求部署全面自评，抽取部门履职的重大事业发展项目开展重点评价，组成评价领导小组，各项目实施部门负责人为成员，明确每名成员的职责及分工，并邀请专业机构进行必要的针对性指导和业务培训。

（2）遴选专家，组建专家评价工作组。依据客观、公正的原则，结合项目特点，遴选2名管理专家、1名财务专家和2名业务专家，组建专家评价工作组，并做好专家培训工作。

（3）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2.评价实施阶段

（1）绩效评价资料准备。评价工作组于2023年5月8日召开动员会，选取确定重点评价项目，邀请专业机构进行绩效评价资料准备辅导工作，明确项目实施部门的任务及需要的资料，充分沟通评价依据、工作任务、日程安排等事项，向项目实施部门讲解评价原则、程序及具体要求，并辅导各项目实施部门负责人准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）编制专家资料手册。评价工作组围绕指标体系内容和评价重点，对资料进行归集、整理、分析，编制专家资料手册，提供给专家审阅评议。

（4）召开专家评价会，形成评价结论。评价工作组于2023年6月1日组织专家召开了专家正式会，专家组在审阅项目资料的基础上，依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行评价和打分，出具个人评价意见；最终由专家评价工作组讨论形成项目支出绩效评价结论、意见和建议。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分，确定绩效评价级别。结合专家评价意见，撰写并形成正式绩效评价报告。

（2）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档。

- 三、综合评价情况及评价结论

专家按绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目绩效评价综合得分86.27分，其中，项目决策得分8.81分，项目过程得分18.46分，项目产出得分36.40分，项目效益得分22.60分，经专家评价工作组综合分析评价，北京市总工会网络工作部“2022年北京市总工会政务云服务费 ”项目，绩效评定级别为“良”。具体情况详见表1。

表1 “2022年北京市总工会政务云服务费”项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.81 |
| 项目过程 | 20 | 18.46 |
| 项目产出 | 40 | 36.40 |
| 项目效益 | 30 | 22.60 |
| 综合得分 | 100 | 86.27 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况评价分析

1.项目立项情况评价分析

根据北京市经济和信息化局《关于加快政务信息系统入云工作的函》，为落实市领导关于“尚未入云的政务信息系统按照应入云、尽入云的要求，完成入云迁移”的指示精神，市总工会已于2020度完成业务系统入云部署迁移工作。2022年，根据《北京市市级政务云管理办法》中要求，综合服务中心为实现入云业务系统在政务云中的稳定运行，继续申报已入云业务系统租用其他租赁服务采购项目的相关费用。该项目经市总网信办专题会议研究后报送党组会审议通过，并于2021年10月9日，按照市总工会重大项目管理相关规定进行了项目预算评审，审定金额474.50万元，后报送北京市财政局进行项目立项。

评价分析认为：该项目决策的政策依据较为充分，决策程序完备。

2.绩效目标评价分析

该项目绩效目标设定为：完成已入云业务系统的正常稳定运行及云资源、云服务租用工作；保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑；完成入云系统的政务云服务续租工作。

评价分析认为：该项目绩效目标与项目实施内容基本相符，但效益指标设置的可衡量性不足，如社会效益指标设置为“集约化资源能力进一步提升”的针对性不够，与该项目的关联性不足，绩效目标申报表填报的科学性有待提升。

3.资金投入情况评价分析

2022年该项目申请预算474.50万元，根据《北京市财政局关于批复北京市总工会2022年预算的函》（京财党政群指〔2022〕170号），项目实际批复预算资金383.08万元。

评价分析认为：该项目资金及时到位，较好地为目标实现提供了资金保障，但项目预算编制的科学合理性不足。作为延续性项目，该项目2022年申报预算474.50万元，比2021年申报预算增加91.42万元，但预算申报资料及可行性研究报告对2022年服务量增加情况阐述不足。

- （二）项目过程情况评价分析

1.资金使用及管理情况评价分析

（1）资金使用情况

该项目2022年批复预算383.08万元，实际到位资金383.08万元。2022年12月9日，根据《北京市财政局关于核减北京市总工会2022年经费预算的函》（京财党政群指〔2022〕2643号），核减该项目预算131.18万元，核减资金由北京市财政局收回。截至2022年12月31日，该项目实际支出251.90万元，无结余，预算执行率为100.00%。

评价分析认为：该项目预算执行率较高，由于该项目实施的特殊性，存在验收、付清尾款前置的情况，资金支出的规范性有待进一步提高。

（2）资金管理情况

实施部门按照《中华人民共和国预算法》《北京市工会制度汇编》《北京市总工会机关货物和服务采购管理办法》等相关文件要求进行资金管理，资金使用过程中严把监督审核关，认真落实内部资金审批制度，相关资金信息真实、准确、完整，不存在截留或挪用专项资金行为。

评价分析认为：该项目资金支付审核程序不够严谨，资金支出审批资料不完整，支付尾款的支出凭单中对验收情况进行阐述的不够清晰，资金管理有效性有待加强。

2.项目组织实施情况评价分析

（1）项目组织实施程序

实施部门针对该项目制定了《北京市总工会市级政务云服务费项目实施方案、实施计划、管理制度》，从项目概述、组织结构、实施进度计划、安全保障等方面进行了明确，对项目实施具有一定的指导性。

评价分析认为：该项目实施方案不够规范，提供的实施方案偏技术方案，未能完全体现实施部门对该项目过程管理、监督检查和验收方式等内容。

（2）项目管理制度执行情况

实施部门按照《北京市总工会机关货物和服务采购管理办法》的相关规定通过公开招标方式确定了该项目的第三方服务商。在项目实施过程中，定期召开例会，对第三方服务商人员行为管理、运维工作管理、协同配合管理、服务质量管理进行日常管理。项目合同到期后，组织专家评审会对项目的服务内容进行了验收。

评价分析认为：实施部门对第三方服务商服务质量监管的过程资料归集不够完整，项目过程管理的规范性有待加强。

- （三）项目产出情况评价分析

1.项目预期目标完成情况

2022年，该项目实施内容主要是完成已入云业务系统的正常稳定运行及云资源、云服务租用工作，以保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。第三方服务商完成了合同约定的服务内容。

评价分析认为：实施部门已按照年初设定的绩效目标完成了项目实施。

2.项目经济性分析

2022年该项目申请预算474.50万元，实际批复预算金额383.08万元。2022年12月9日，根据《北京市财政局关于核减北京市总工会2022年经费预算的函》（京财党政群指〔2022〕2643号），核减该项目预算131.18万元，核减资金由北京市财政局收回。截至2022年12月31日，该项目实际支出251.90万元，无结余，预算执行率为100.00%。

评价分析认为：该项目预算执行率较高，但项目资金使用效率性措施不足。2022年11月10日，向财政局申请退回项目预算资金131.18万元的时间较晚。

3.项目效率性分析

该项目按实施方案进行实施，截至2022年12月31日，已按照预期进度目标完成了相应工作。

评价分析认为：该项目按计划及时完成了年初设定的目标任务。但根据运行周报，不同时间存在个别服务器云资源使用率不高现象，项目效率性呈现不足。

- （四）项目效益情况评价分析

1.项目实施对社会的影响

通过该项目的实施，用先进的技术手段打造综合业务系统，使市总工会业务适应技术发展要求，提高了相关单位、相关部门的办事效率，节省了市总工会干部及其他服务群体办事成本。

评价分析认为：该项目绩效报告及绩效资料中未对实现情况进行统计分析，项目绩效总结分析不足。

2.项目实施的可持续影响

通过该项目的实施，进一步提升了市总工会整个业务系统的稳定性和可持续服务能力，充分发挥了云计算技术的优越性，提高了各业务系统的性能，有效提升了资源利用率。

评价分析认为：该项目绩效成果呈现不足，项目效益达成情况缺少数据资料支撑。

3.服务对象满意度

实施部门提供了针对第三方服务商的用户意见书，意见书显示“业务系统试运行良好、稳定，符合业务需求，已达到项目预定目标”。

评价分析认为：该项目以用户意见书形式作为满意度调查结果呈现，未见对直接用户的满意度调查资料。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

实施部门在项目执行过程中，严格按照项目预算上限和内容需求进行采购、实施，严格按照合同约定比例支付合同款，根据项目实际执行情况及时调整预算金额，全年工作有序平稳进行，有效保障了市总工会信息化工作的开展，满足了市总工会信息化运行的需求。

- （二）存在的问题及原因分析

1.项目决策方面

（1）预算编制的科学性不足。作为延续性项目，2022预算申报金额较2021年增加91.42万元，但预算申报资料及可行性研究报告对2022年服务量增加情况阐述不足。

（2）项目绩效目标申报表填报的科学性有待提升。如社会效益指标设置为“集约化资源能力进一步提升”的针对性不够，与该项目的关联性不足。

2.项目管理方面

（1）资金管理有效性有待加强。资金支出审批资料不完整，支付尾款的支出凭单中对验收情况进行阐述的不够清晰，资金支付审核程序不够严谨。

（2）项目实施方案的规范性有待提升。提供的实施方案偏技术方案，未能完全体现实施部门对该项目过程管理、监督检查和验收方式等内容。

（3）项目过程管理的规范性有待提高。实施部门对第三方服务商服务质量监管的过程资料归集不够完整。

3.项目绩效方面

该项目未对项目实现情况进行统计分析，项目绩效成果呈现不足；未见对直接用户的满意度调查资料，项目效益达成情况缺少数据资料支撑。

- 六、有关建议

- （一）项目决策方面

1.进一步强化项目决策管理，注重项目立项前期可行性研究的充分性。

2.强化绩效意识，结合项目实施内容，科学填报项目绩效目标申报表，细化、量化绩效指标，增强绩效指标设置的可行性和可考量性。

3.结合当年项目实施的合理需求编制年度项目预算，确保年度预算支出刚性控制，提高预算资金使用的效率性。

- （二）项目过程方面

1.加强对项目全过程管理，完善项目实施方案，严格合同管理，完善对第三方服务商服务质量的监管机制，注重考核第三方服务商对合同约定服务内容的履约情况，以保障委托服务资金投入及产出效果的匹配度。

2.规范资金管理，强化对财政资金支出的风险控制，严格按照完整规范的资金支付审核程序进行资金支付，充分发挥资金使用效益。

- （三）项目绩效方面

1.提升绩效意识，及时归集项目绩效资料，加强对相关数据和资料的汇总分析，重视绩效成果的总结和呈现，为全面呈现项目实施效果提供资料支撑。

2.面向直接用户开展满意度调查，科学设计调查方案和调查问卷，及时进行满意度调查统计分析，为下一步项目管理优化提供参考。

3.对租赁设备利用率进行全面梳理和对比，对需求进行精细化测算，在此基础处上测算购买服务预算标准，力求达到购买运维服务内容及工作量与经费成本构成匹配，租赁设备数量与实际需求匹配，以充分展示市总工会资金购买运维服务的成本效益。

- 七、其他需要说明的问题

按照相关要求，本次绩效评价工作根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）进行评价指标设定，以项目单位自评报告及提交有关资料为基础，结合专家意见形成评价结论，项目单位对提交资料的完整性、准确性、有效性、真实性负责，财务支出及管理过程资料进行抽凭（查），相关数据未进行逐一核实，有关问题已与项目单位进行了充分沟通并达成一致。

附件：1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.专家意见汇总书

4.指标体系及打分情况表

5.报告意见反馈表

附件1

网络工作部2022年度项目预算执行情况表

填报单位（盖章）：网络工作部                                                    审核人：   	         单位：万元

| 项目 |  | 预算批复 | 资金到位情况 | 预算执行情况 |  |  | 本年支出进度（%） | 执行差额 |  | 资金超支率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 本年支出 | 跨年支出 |  | 执行差额数 | 差额原因 |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 1 | 251.90 | 251.90 | 251.90 | 251.90 | 0.00 | 100 | 0.00 | - | - | - |
| 2022年北京市总工会政务云服务费 | 2 | 251.90 | 251.90 | 251.90 | 251.90 | 0.00 | 100 | 0.00 | - | - | - |

注：1.此表按项目支出年度分项目进行填写；

2.项目本年支出进度:6=4/1×100%；

3.执行差额数=预算执行-预算批复（7=3-1）；

4.资金执行率:8=3/1*100%；

5.资金超支率:9=（3-1）/1×100%；

6.跨年支出（即2022年度批复项目在2023年度发生的支出），表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。

附件2

2022年北京市总工会政务云服务费

项目绩效目标完成情况及收支明细表

单位：万元

| 绩效目标完成情况 | 计划内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统验收合格率100% | 无 | 完成 |
|  | 系统平均无故障时间8322分钟/年 | 无 | 完成 |
|  | 2022年底验收时间 | 无 | 完成 |
|  | 使用人员满意度≥90% | 无 | 完成 |
| 资金到位情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位数 |
|  | 财政拨款 | 251.90 | 251.90 |
|  | 项目单位自筹资金 | 0.00 | 0.00 |
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |
|  | 合 计 | 251.90 | 251.90 |
| 资金支出情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
|  | 政务云服务 | 251.90 | 251.90 |
|  | 合计 | 251.90 | 251.90 |

注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；

2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。

3.表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。

## 附件3

- 北京市项目支出绩效评价
专家意见汇总书

项目名称：2022年北京市总工会政务云服务费

项目单位：北京市总工会网络工作部

主管部门：北京市总工会

评价时间：      2023     年     6    月     1     日

一、专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 决策 | 项目立项 | 5 | 4.70 | 4.70 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.68 |
|  | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.96 |
|  | 立项程序规范性 | 3 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 2.72 |
|  | 绩效目标 | 3 | 2.60 | 3.00 | 2.30 | 2.65 | 2.00 | 2.51 |
|  | 绩效目标合理性 | 2 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.00 | 1.56 |
|  | 绩效指标明确性 | 1 | 0.60 | 1.50 | 0.70 | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
|  | 资金投入 | 2 | 1.80 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.62 |
|  | 预算编制科学性 | 1 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.74 |
|  | 资金分配合理性 | 1 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.88 |
| 过程 | 资金管理 | 8 | 8.00 | 7.70 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | 7.90 |
|  | 资金到位率 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.90 |
|  | 组织实施 | 12 | 11.30 | 10.20 | 10.60 | 10.20 | 10.50 | 10.56 |
|  | 管理制度健全性 | 4 | 4.00 | 2.80 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.38 |
|  | 制度执行有效性 | 8 | 7.30 | 7.40 | 7.40 | 6.80 | 7.00 | 7.18 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.60 |
|  | 实际完成率 | 10 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.60 |
|  | 产出质量 | 10 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.80 |
|  | 质量达标率 | 10 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.80 |
|  | 产出时效 | 10 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
|  | 完成及时性 | 10 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
|  | 产出成本 | 10 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
|  | 成本节约率 | 10 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
| 效益 | 项目效益 | 20 | 16.00 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 15.80 |
|  | 实施效益 | 20 | 16.00 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 15.80 |
|  | 满意度 | 10 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 6.80 |
| 合计 |  | 100 | 87.40 | 86.00 | 85.10 | 86.85 | 86.00 | 86.27 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 86.27 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上)□ 良(80-90分)R 中（60-80分）£ 差（60分以下）□ |
| 问题： 一、决策方面： 1.项目预算编制准确性不足。预算评审报告项目送审预算474.50万元，实际批复预算为383.075772万元，服务中标金额为331.90万元，实际支出251.90万元。上年度已经支付合同首付款，应该年初核减上缴项目预算。 2.项目绩效目标申报表填报科学性不足，效益指标缺乏可衡量性。 二、管理方面： 1.资金支出的规范性不足。未严格按合同约定支付尾款。采购两家云服务商，未比较与统一采购的经济性。 2.项目管理规范性有待加强，项目实施方案不够完善。 3.项目资金使用效率性措施不足，退回资金时间较晚。2022年11月10日申请退回项目预算131.175772万元，占项目资金额度34%。 三、绩效方面： 1.根据运行周报不同时间存在个别服务器云资源使用率不高现象。 2.项目绩效总结分析不足，缺少直接用户的满意度调查。 |  |
| 建议： 一、决策方面： 1.加强预算绩效管理政策学习，科学编制项目绩效目标申报表，落实预算使用部门的预算绩效管理责任。 2.按照实际合理需求编制年度项目预算，保障年度预算支出的刚性，提高预算资金使用的效率性。 二、管理方面： 1.严格项目过程管理和验收管理，对云服务开展量化考核，便于指导后续服务采购。重视云服务数据安全措施落实。 2.强化对财政资金支出的风险控制，严格按照完整规范的资金支付审核程序进行资金支付。 三、绩效方面： 1.重视项目服务对象满意度调查，指导项目服务改进方向。 2.鉴于该项目为经常性项目，建议项目责任单位对租赁设备利用率进行全面梳理和对比，对需求进行精细化测算，在此基础处上测算购买服务预算标准，力求达到购买运维服务内容及工作量与经费成本构成匹配，租赁设备数量与实际需求匹配，以充分展示工会资金购买运维服务的成本效益。 专家组组长： 2023年6月1日 |  |

三、专家组基本情况

| 姓 名 | 工作单位 | 职 称 | 专 业 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宋世伟 | 中诚智业（北京）咨询有限公司 | 高级工程师 | 工商管理 | 专家组长 |
| 王 勤 | 北京市统计局 | 高级统计师 | 财政学 | 管理专家 |
| 汪小虎 | 国家信息中心 | 高级工程师 | 信息管理 | 业务专家 |
| 刘京龙 | 北京市疾病预防控制中心 | 高级工程师 | 信息系统管理 | 业务专家 |
| 王晓婷 | 首都经济贸易大学 | 高级会计师 | 会计学 | 财务专家 |

附件4

北京市市级财政资金支出绩效评价指标体系及打分情况表

被评价单位：北京市总工会网络工作部

| 一级 指标 及分 值 | 二级 指标 及分 值 | 三级 指标 及分 值 | 四级指标及 分值 | 指标解释 | 评价分值 | 评价标准 | 专家评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（2分） | 与政策法规、发展规划、职能要求的相符性 （2分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1.8（含）-2.0 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责相符性高 | 1.96 |  |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责较为相符 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责基本相符 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责不相符 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性（3分） | 项目立项程序的规范性 （1分） | 项目是否按照规定的程序申请设立。 | 0.9（含）-1.0 | 立项程序完整、有效，立项程序科学、程序化 | 0.98 |  |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 立项程序较为完整、有效，立项程序较为科学、程序化 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 未将相关立项程序制度化，但项目立项经过相关立项程序 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 立项程序不完整，缺乏有效性 |  |  |
|  |  |  | 项目立项审批文件的规范性（1分） | 审批文件、材料是否符合相关要求。 | 0.9（含）-1.0 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性高 | 0.96 |  |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求不相符 |  |  |
|  |  |  | 项目立项决策结果的合理性（1分） | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 0.9（含）-1.0 | 严格履行相关立项决策程序，决策过程有效，项目申报程序规范，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料完整 | 0.78 | 预算结余额度较大 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 履行了相关决策程序，决策过程较为有效，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料较为完整 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 履行了相关决策程序，决策过程的有效性有待提高，决策结果科学性一般；履行了项目申报程序，并提交了可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等相应申报资料 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 未履行相关决策程序，决策过程流于形式，决策结果缺乏科学性；未履行项目申报程序，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料不完整 |  |  |
|  | 绩效目标（3分） | 绩效目标合理性（2分） | 绩效目标 合理性 （2分） | 项目是否有绩效目标（如未设定预算绩效目标，可考核其他工作任务目标）；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1.8（含）-2.0 | 绩效目标的设立合理、可行，与实际工作内容相关性强，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性强，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性高 | 1.56 | 部分指标不合理 |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 绩效目标的设立比较合理、可行，与实际工作内容相关性较强，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性较强，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 绩效目标的设立基本合理、可行，与实际工作内容相关性一般，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性一般，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 绩效目标的设立不太合理、可行，缺乏与实际工作内容的相关性，项目预期产出效益和效果缺乏与正常业绩水平的相符性，缺乏与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性（1分） | 绩效指标明确性（1分） | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.9（含）-1.0 | 绩效指标充分细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性强 | 0.95 | 部分绩效指标可衡量性不足 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 绩效指标比较细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 绩效指标需要进一步细化、量化，与项目目标任务数或计划数的对应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 绩效目标不够细化、量化，或未设定量化、细化指标，缺乏与项目目标任务数或计划数的对应性 |  |  |
|  | 资金投入（2分） | 预算编制科学性（1分） | 预算编制 科学性 （1分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 0.9（含）-1.0 | 项目预算编制经过充分的科学论证，资金额度与年度目标适应性强 | 0.74 | 预算编制准确性不足 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目预算编制经过较为充分的科学论证，资金额度与年度目标适应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目预算编制经过一定的科学论证，资金额度与年度目标适应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目预算编制缺乏科学论证，资金额度与年度目标缺乏适应性 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性（1分） | 资金分配 合理性 （1分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 0.9（含）-1.0 | 项目预算资金分配有充分的测算依据，与补助单位或地方实际适应性强 | 0.88 | 结余上缴额较大 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目预算资金分配有较为充分的测算依据，与补助单位或地方实际适应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目预算资金分配有一定的测算依据，与补助单位或地方实际适应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目预算资金分配缺乏测算依据，与补助单位或地方实际缺乏适应性 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率（2分） | 资金到位率 （2分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 | 最后得分=资金到位率*2 | 2.00 |  |
|  |  | 预算执行率（2分） | 预算执行率 （2分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 最后得分=预算执行率*2 | 2.00 |  |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | 与法规和制度的相符性 （1分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 0.9（含）-1.0 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性强 | 0.98 |  |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定缺乏相符性 |  |  |
|  |  |  | 资金拨付审批程序和手续的完整性 （1分） | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 | 0.9（含）-1.0 | 资金拨付审批程序和手续完整 | 0.92 | 资金拨付审批程 序资料不完整 |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 资金拨付审批程序和手续较为完整 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 资金拨付审批程序和手续基本完整 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 资金拨付审批程序和手续不完整 |  |  |
|  |  |  | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性（1分） | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途。 | 0.9（含）-1.0 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性强 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 与项目预算批复或合同规定用途缺乏相符性 |  |  |
|  |  |  | 资金使用规范性（1分） | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 0.9（含）-1.0 | 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 资金使用基本不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 资金使用存在轻微截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 资金使用存在严重截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度健全性（4分） | 财务和业务管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位财务和业务管理制度健全 | 1.68 | 资料提供不充分 |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位财务和业务管理制度较为健全 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位财务和业务管理制度健全性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位财务和业务管理制度不健全 |  |  |
|  |  |  | 财务和业务管理制度合法、合规和完整性（2分） | 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位财务和业务管理制度合法、合规和完整 | 1.70 | 制度执行的有效性不足 |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位财务和业务管理制度较为合法、合规和完整 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位财务和业务管理制度合法性、合规性和完整性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位财务和业务管理制度缺乏合法性、合规性和完整性 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 遵守相关法律法规和相关管理规定情况（2分） | 项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定 | 1.80 | 合同管理不严谨 |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位较好地遵守了相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位一定程度上遵守了相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位未遵守相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  | 项目调整及支出调整手续完备情况（2分） | 项目调整及支出调整手续是否完备。 | 1.8（含）-2.0 | 项目调整及支出调整手续完备性高 | 1.80 | 预算申报与预算执行存在较大差异 |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目调整及支出调整手续完备性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目调整及支出调整手续完备性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目调整及支出调整手续缺乏完备性 |  |  |
|  |  |  | 资料归档的完整性和及时性（2分） | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 | 1.8（含）-2.0 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档齐全、及时 | 1.64 | 资料完整性不足 |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档较为齐全、及时 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档情况一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档不齐全、不及时 |  |  |
|  |  |  | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况（2分） | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1.8（含）-2.0 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况好 | 1.94 |  |
|  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况较好 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位 |  |  |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | 实际完成率 （10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9.0（含）-10.0 | 实际完成率≥95% | 9.60 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 80%≤实际完成率＜95% |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 60%≤实际完成率＜80% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 实际完成率＜60% |  |  |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 质量达标率 （10分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9.0（含）-10.0 | 质量达标率≥95% | 8.80 | 验收报告不具体 |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 80%≤质量达标率＜95% |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 60%≤质量达标率＜80% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 质量达标率＜60% |  |  |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | 完成及时性 （10分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施完成及时性好 | 9.00 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施完成及时性较好 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施完成及时性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施未及时完成 |  |  |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | 成本节约率 （10分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施成本节约率高 | 9.00 |  |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施成本节约率较高 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施成本节约率一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施成本节约率低 |  |  |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 社会效益 （10分） | 通过项目的实施，使北京市总工会业务适应技术发展要求，用先进的技术手段打造综合业务系统，提高了相关单位、相关部门的办事效率，节省市总工会干部及其他服务群体办事成本。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施产生的社会效益影响显著 | 7.60 | 总结不足 |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施产生的社会效益影响比较显著 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施产生的社会效益影响一般显著 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施产生的社会效益影响不显著 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 （10分） | 通过项目的实施，提高业务系统网络安全基础设施健壮性、稳定性及安全性，进一步提升整个业务系统的业务稳定性和可持续服务能力，充分发挥云计算技术的优越性，提高各业务系统的各项性能，有效提升了资源利用率。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施产生的可持续影响显著 | 8.20 | 总结不足 |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施产生的可持续影响比较显著 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施产生的可持续影响一般显著 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施产生的可持续影响不显著 |  |  |
|  |  | 满意度（10分） | 服务对象满意度及其程度 （10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 9.0（含）-10.0 | 服务对象非常满意 | 6.80 | 资料不足 |
|  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 服务对象比较满意 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 服务对象态度一般 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 服务对象不满意 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 86.27 |  |

该数据为四舍五入数据，实际数据为474.499445万元。

该数据为四舍五入数据，实际数据为383.075772万元。

该数据为四舍五入数据，实际数据为131.175772万元。

该数据为四舍五入数据，实际数据为91.423673万元。