项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 |  | 太庙非文物建筑拆除区域环境整治工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归口部门 |  | 科文处 |  |  |  | 实施单位 |  | - 北京市劳动人民文化宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 简耀先 |  |  |  | 联系电话 |  | 65256613 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 701.499278 | 701.499278 | 633.606302 |  | 10 |  | 91.48% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 398.638021 | 398.638021 | 330.745045 |  | 10 |  | 82.97% |  | 8 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 302.861257 | 302.861257 | 302.861257 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对太庙东西两苑非文物建筑拆除区域残留渣土、地基等拆除并清运，下挖0.5米，种植土回填并铺设绿植，进一步恢复古建区历史原貌，提高生态服务质量，改善游客感官体验。 |  |  |  |  | 顺利完成降土1.8万m²，拆除下挖深度0.5m，清运渣土约0.8万m³；种植土回填约0.61万 m³；草坪铺设1.5万m²；铺设木栈道面积0.233万 m²，恢复古建区历史原貌。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 环境整治 |  | 3处 | 3处 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | ≥90% | 1% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 验收时间 |  | 2023年 | 2023年 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | 398.63万元 | 330.74万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 高 | 高 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。