| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 太庙西北角国旗护卫队小院拆除环整工程 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市总工会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市劳动人民文化宫 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 149.184125 | 149.184125 | 138.029048 | 10 | 92.52% | 9 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | —— | —— | —— | —— | 0.00% | —— |
|  |  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | 0.00% | —— |
|  |  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | 0.00% | —— |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据北京市中轴线申遗工作整体部署，按照上级文物主管部门要求，完成全部施工内容。 |  |  |  | 根据北京市中轴线申遗工作整体部署，按照上级文物主管部门要求，完成全部施工内容。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 建筑与建筑基础拆除 | 938.73平米 | 938.73平米 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 基础回填 | 1329.53平米 | 1329.53平米 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 场院与路面拆除 | 363.38平米 | 363.38平米 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 给排水继电器设施 | 1套 | 1套 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 铺设草皮 | 1329.53平米 | 1329.53平米 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 验收时间 | 2024.12 | 2024.11 |  | 5 | 5 |  |
|  | 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 投资金额 | 预算数 | 不超预算数 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 还原历史文物古建风貌 | 高 | 高 |  | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游园游客满意度 | 90% | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 | —— |
| 填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |